公开招标文件

(经评审的最低投标价法)

招标项目名称：中山市三乡镇嘉宝第三幼儿园装修工程

招标项目编号：FHGDZB20220120

招标单位：中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司（盖 章）

招标代理机构：方禾（广东）项目管理有限公司（盖章）

2022年1月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	25

第四章 合同条款及格式	31

第五章 工程量清单及工程量清单计价	31

第六章 图纸	44

第七章 技术标准和要求	44

第八章 投标文件格式	46

- 第一章 招标公告

- 招标条件

中山市三乡镇嘉宝第三幼儿园装修工程 项目业主为中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司，建设资金来自 自筹资金，项目出资比例为 100% ，招标人为中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 （公开）招标。

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程位于中山市三乡镇，为中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司嘉宝第三幼儿园装修工程，建筑高度：15.9m，地上主体4层，总建筑面积：5062.22㎡，中介预算价为：5945798.15元，计划工期：  100个日历天 。

2.2招标范围：中山市三乡镇嘉宝第三幼儿园装修工程，包含室内装修工程部分（幼儿园电梯井的加固工程及电梯井楼板切除工程、新增窗帘、新增门窗、新增砌体、卫生间防水（沿墙上翻至顶板底）、教具制作室、图书阅览室、美工活动室和大堂的独立柱装修、走廊栏杆修复和刷红豆防锈漆一道，面漆两道、楼梯栏杆增加垂直立杆、阳台栏杆、外窗台栏杆修复和刷面漆2道）；室内、室外安装部分（电气安装、给排水安装、消防水电安装等）；外墙面装修部分；景观园林部分等。（关于招标范围的具体内容详见工程量清单及施工图纸）。

- 投标人资格要求

3.1资质要求：要求投标人具备有效的 建筑工程施工总承包三级或以上资质。

3.2其他要求：

（1）经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业，并已完成中山市建设工程企业诚信档案登记备案和具有有效的安全生产许可证。

（2）诚信要求：在中山市建设工程企业诚信评价C级及以上且显示资料未过期。（根据2020年5月20日印发的《关于自觉维护更新中山市建设工程企业管理和诚信平台信息的通知》的要求，各投标单位应自觉更新中山市建设工程企业管理和诚信平台的登记资料。）

3.3本次招标 不接受联合体投标。

3.4各投标人均可就上述标段中的 1个标段投标。

- 招标文件的获取

招标公告网上发布时，同时在发售招标文件等相关资料。凡符合条件且有意参加投标者，请于 2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 11 日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）获取招标文件，在中山市东区长江路33号汉宏盈基商务中心406室，方禾（广东）项目管理有限公司（http://fanghegd.com/）通过现场或非现场方式获取招标文件等相关资料。

获取文件方式：①前往上述招标代理机构办公地点填写《招标文件发售登记表》进行现场获取；②供应商打印《招标文件发售登记表》并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱fhxmgl@163.com，联系代理机构工作人员进行非现场获取。（购买招标文件的供应商，均被视为已充分理解本投标邀请的有关要求，招标人及招标代理机构均无责任承担其是否符合申请人的资格要求而引起的一切后果。）

售价（元）：400.00元/套。

获取招标文件时提供有效营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、购买人身份证正反面复印件并加盖投标人单位红色公章。

注：由于当前疫情原因，请各供应商尽量选择非现场获取方式领购招标文件，如需到现场获取文件务必做好个人卫生防护措施，疫情防控人人有责。

- 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2022年2月18日09点30分（北京时间）

5.2 开标时间：2022年2月18日09点30分（注：2022年2月18日09点00分开始受理投标文件。）

5.3地点：中山市东区长江路33号汉宏盈基商务中心406室，方禾（广东）项目管理有限公司

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将被拒绝。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在:采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、招标代理机构网站（http://www.fanghegd.com/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）。相关公告在相关媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知上发布。

- 联系方式

招标人：中山市三乡镇集体资产资源经营         招标代理机构：方禾（广东）项目管理有限公司

管理有限公司

地  址：中山市三乡镇振华路2号行政服务中心4楼  地        址：中山市东区长江路33号汉宏盈基商务中心406室

邮  编：  528400                             邮        编：  528400

联系人：  黄先生                             联   系   人：      刘小姐

电  话：  0760-87667727                      电        话：  0760-86937513、19865041360

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人（建设单位） | 名称：中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 地址：中山市三乡镇振华路2号行政服务中心4楼 联系人： 黄先生 电话： 0760-87667727 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：方禾（广东）项目管理有限公司 地址：中山市东区长江路33号汉宏盈基商务中心406室 联系人：刘小姐 电话：0760-86937513 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中山市三乡镇嘉宝第三幼儿园装修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 中山市三乡镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 中山市三乡镇嘉宝第三幼儿园装修工程，包含室内装修工程部分（幼儿园电梯井的加固工程及电梯井楼板切除工程、新增窗帘、新增门窗、新增砌体、卫生间防水（沿墙上翻至顶板底）、教具制作室、图书阅览室、美工活动室和大堂的独立柱装修、走廊栏杆修复和刷红豆防锈漆一道，面漆两道、楼梯栏杆增加垂直立杆、阳台栏杆、外窗台栏杆修复和刷面漆2道）；室内、室外安装部分（电气安装、给排水安装、消防水电安装等）；外墙面装修部分；景观园林部分等。（关于招标范围的具体内容详见工程量清单及施工图纸） |
| 1.3.2 | 工期要求 | 工期要求： 100个日历天 计划开工日期： 2022 年3 月1日 计划竣工日期： 2022年6月8日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全文明施工要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 详见第一章招标公告3. 投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 一般情况下不集中踏勘现场。 不组织踏勘现场 |
| 1.10 | 招标答疑 | 投标人向招标人（或招标代理机构）提交有关问题的，请于2022年 月 日12:00前通过邮件形式提出（代理机构邮箱fhxmgl@163.com）。 招标人（招标代理）收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑纪要（补遗书），对投标单位的提疑进行回复。涉及实质性变动的问题将在采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、招标代理机构网站（http://www.fanghegd.com/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布答疑公告，相关公告在相关媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 1.10.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2022年 月 日12:00前提出 |
| 1.10.2 | 招标人网上澄清的截止时间 | 2022年 月 日12:00前答复。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工设计图、工程量清单（招标控制价）、招标答疑文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 具体时间以招标公告时间安排为准 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 具体时间以招标公告时间安排为准 |
| 2.2.3 | 开标时间 | 具体时间以招标公告时间安排为准 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件的截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人必须按招标文件规定的方式提交投标保证金，投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。投标保证金为：100000元（大写：人民币壹拾万元整）。保证金应在投标截止时间前一次性缴纳投标保证金并成功到达指定银行账号，否则视为无效保证金。 开户银行：中国银行股份有限公司中山东区支行 账号：715973654250 账户名称：方禾（广东）项目管理有限公司 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1.投标文件封面：由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章； 2.法定代表人证明书：有单位公章； 3.法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。 签字要求：文件中要求由法定代表人或授权代表签字处须由法定代表人或授权代表签字（不允许盖私章代替签字）； 盖章要求：文件中要求加盖公章处需加盖公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 纸质标书一套 投标文件为一式五份（其中正本1份，须为原件；副本4份，可为正本的复印件，且须在封面加盖投标单位公章。正副本封面均须加盖投标人公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”,电子文件1份， 电子文件需与投标人提交的纸质投标文件内容一致、完整。） 按3.7.3（二）要求签字和盖章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标人的地址： 投标人名称： (项目名称) 标段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 中山市东区长江路33号汉宏盈基商务中心406室，方禾（广东）项目管理有限公司开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 投标文件不退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：具体时间以招标公告时间安排为准。 开标地点:中山市东区长江路33号汉宏盈基商务中心406室，方禾（广东）项目管理有限公司开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知总则5.2。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中工程造价类专家至少1名，建筑施工类专家至少1名。 评标专家确定方式：招标人代表0名，专家在专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人数： 3 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账支票 或 银行保函 履约担保的金额：（不得超过中标价的10%）中标人履约担保金额为中标价的 10% |
| 8 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。异议的范围包括：投标文件的提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、标底价格的合理性、开标记录、唱标次序等，以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条所规定的情形。 投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 存在以下情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议提起人发出异议不予受理通知书：1、以单位名义提出异议的，异议书未经法定代表人或主要负责人签字并加盖公章的；2、以个人名义提出异议的，异议书未署异议人真实姓名、签字、有效联系方式或没有有效身份证明文件；3、如有委托代理人的，委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的。 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关监督部门投诉。依据招投标法律法规规章规定，投诉事项属应先向招标人提出异议而没有提出异议的，行政监督部门不予受理。 被投诉单位在收到查询函5个工作日内向招标人及行政监督部门提供书面回复及有效的证明资料。 投诉须符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（2013年修订）》的规定。 依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 否决性条款 |  |
| 10.2 | 投标报价上限价及绿色施工安全防护措施费 |  |
| 10.3 | 招标控制价和承包标准 |  |
| 10.4 | 项目管理机构主要人员配置表 |  |
| 10.4 | 投标文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。 |  |
| 10.5 | 招标文件中提到的扫描件指原件扫描件，复印件彩色或黑白均可 |  |
| 10.6 | 资质证书、安全生产许可证、人员证书过期的，如能提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效。 |  |
| 10.7 | (1)中标单位向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费的收费标准按国家发展计划委员会颁发的（计价格[2002]1980号）文件规定，以中标通知书的中标金额作为收费的计算依据，按差额定率累进法下浮20%计算，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 （2）相关费用应在中标单位领取中标通知书前交纳。投标单位参与本项目投标的，则视为同意本项规定。 （3）相关费用不在投标报价中单列，投标单位在报价时自行考虑该笔费用。 |  |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资格条件。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；
(10）处于被责令停业期内的；

(11）处于被暂停或取消投标资格期内的；

(12）处于财产被接管或冻结期内的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 一般情况下不集中踏勘现场，投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 招标答疑

1.10.1潜在投标人向招标人（或招标代理机构）提交有关问题的，可按投标人须知前附表规定的时间和要求向招标人（或招标代理机构）提出。

1.10.2招标人（招标代理）收集相关问题，组织有关单位人员答复并形成答疑纪要（补遗书）。发出答疑纪要（补遗书）。

各潜在投标人自行在相关媒体网站下载，招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

1.11 本项目不允许分包

1.12 本项目不允许偏离

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单（另附）

按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的有关要求编制的工程量清单及招标控制价（或不限于招标控制价总价、招标控制价中的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及投标控制价的上限价）；

(6）图纸（另附）；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网络形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在相关媒体网上发布发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截至时间不足15天，应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应随时关注相关媒体网站，自行下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以网络形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15天的，招标人应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应随时关注相关媒体网站，自行下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 投标文件格式（须按招标文件要求编写并打印）

- 有效法定代表人证明书；

- 授权代表身份证及授权委托书（授权代表参加投标的提供）；

- 有效的营业执照正本或副本；

- 资质证书；

- 安全生产许可证（如安全生产许可证为电子证书，提供含有行政审批部门专用章电子签章及二维码的安全生产许可证文件）；

- 投标报价汇总表（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

- 已标价工程量清单

- 基本资料

- 承诺书；

- 《项目管理机构主要人员配置表》；

- 《合同条款响应表》；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

- 《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

- 国家企业信用信息公示系统的企业信用信息公示报告（加盖公章）

- 施工组织设计

3.1.1.2 投标文件电子文件

3.2 投标报价

3.2.1 投标人的注册造价师（造价员）应按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的要求填写相应表格，并在投标报价封面签字及盖专用章，或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）编制并签字及盖专用章。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标总报价，应同时修改经济标（投标报价）中清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金。招标人不接受同一账户分多次转账或由多个账户转账的方式缴纳投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

转账的账户必须是投标单位的基本账户（基本账户的企业名称须与投标人名称一致），且缴纳投标保证金必须以转账方式缴纳。投标保证金只向缴纳投标保证金的账户退还。

缴纳投标保证金的截止时间以保证金到账时间为准，投标人应提前缴纳投标保证金，由于到账时间过期而导致废标的，由投标人自负责任。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。

3.4.3投标保证金的退还

（1）未中标人的投标保证金退付。在发出中标通知书后5日内（法定节假日顺延）无息退还。（2）中标人的投标保证金退付。招标代理机构收到中标人与招标人签订合同原件或复印件加盖公章后5 日内（法定节假日顺延），由招标代理机构无息退还。（3）项目招标失败或终止招标的投标保证金退付。在招标失败或终止招标的公告发布后5日内（法定节假日顺延）由招标代理机构无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销（中标候选人公示期弃标亦视为撤销行为）或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1应附投标人有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 其他要求按前附表须知执行。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案（本项目不接受备选方案）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，承诺书在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并盖单位公章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件应与投标人提交的纸质投标文件内容一致、完整。

投标文件资格部分、经济部分及基本资料（技术标）部分格式见附件。如委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）编制的，还需付委托书；

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本与副本须包装在同一密封袋内，并在封套上加盖投标人单位章。封袋上应写明的其他内容见投标人须知前附表4.1.2。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记工程名称、投标人名称，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人的投标文件于开标（纸质投标文件递交截止时间）前现场递交。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人在签收记录表上签名以作凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。在投标截止前修改投标文件的，撤回投标文件的，应在投标截止前以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托的授权代表准时参加。

5.2 开标程序

密封情况检查、开标顺序按第三章《评标办法》规定执行。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，有关技术、经济等方面的专家不得少于成员数量的三分之二。有关技术、经济等方面的专家须在依法成立的专家库抽取，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有商务利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。定标方式详见第三章评标办法。

7.2 中标通知

评标结果在评标结束后统一在采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、招标代理机构网站（http://www.fanghegd.com/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上公示，该公示等同于告知中标人及未中标人，招标人不再另行发出《中标结果通知书》，请投标人及时查看。在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）备查资料有效的投标人少于3个的；

（3）资格初步审查有效的投标人少于3 个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（5）法律法规规定的重新招标的其他情况。

8.2调整招标方式或不再招标

连续两次及以上招标失败的项目，有招标人自行决定调整招标方式或不再招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议与投诉

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。异议的范围包括：投标文件的提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、标底价格的合理性、开标记录、唱标次序等，以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条所规定的情形。

投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

存在以下情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议提起人发出异议不予受理通知书：1、以单位名义提出异议的，异议书未经法定代表人或主要负责人签字并加盖公章的；2、以个人名义提出异议的，异议书未署异议人真实姓名、签字、有效联系方式或没有有效身份证明文件；3、如有委托代理人的，委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向本项目有关监督部门投诉。依据招投标法律法规规章规定，投诉事项属应先向招标人提出异议而没有提出异议的，监督部门不予受理。

被投诉单位在收到查询函5个工作日内向招标人及监督部门提供书面回复及有效的证明资料。

投诉须符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（2013年修订）》的规定。

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。

9.6  招标文件的解释权归招标人所有

在评标过程中，如果评标委员会认为招标文件存在不清晰、不明确等影响评标结果的问题，评标委员会应当立即以书面形式（书面资料由全体评标委员会签名确认）向招标人提出，招标人应在收到书面资料后、评标完成之前以书面形式加盖公章回复评标委员会。

10、需要补充的其他内容

10.1否决性条款

除法律法规规定外，本否决性条款中没有列出的不予受理或废标的条款，不得作为不予受理或废标的依据。

10.1.1投标人有下列情形之一的，不受理投标：

10.1.1.1未按招标文件指定时间、地点提交投标文件的；

10.1.1.2投标人的法定代表人或代理人未按时到开标现场完成签到的；

10.1.1.3法定代表人参加开标会时，未能在开标前当场递交法定代表人身份证明或法定代表人身份证明上未盖投标人的公章；或法定代表人未当场出示身份证原件；

10.1.1.4法定代表人不能到场而由代理人参加时，未能在开标前当场递交法定代表人身份证明或授权委托书；或法定代表人身份证明上未盖投标人公章；或授权委托书上无法定代表人的签字或未加盖投标人的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件；

10.1.1.5投标文件未密封的；

10.1.1.6投标文件未按招标文件第二章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

10.1.1.7投标文件封面未标注工程名称、“正本”或“副本”字样或没有法定代表人（代理人）签字或没有加盖单位公章的；

10.1.2投标人有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

10.1.2.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

10.1.2.2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

10.1.2.3为本标段的监理人；

10.3.2.4为本标段的代建人：

10.1.2.5为本标段提供招标代理服务的；

10.1.2.6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的：

10.1.2.7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

10.1.2.8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的：

10.1.2.9单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；

10.1.2.10处于被责令停业期内的；

10.1.2.11处于被暂停或取消投标资格期内的；

10.1.2.12处于财产被接管或冻结期内的；

10.1.2.13联合体投标的，有以下情形之一的:（本项目不接受联合体投标）

(1)联合体牵头人不具备与所投标段工程内容相适应的施工资质，或成员单位不具备与所承担工程内容相适应的施工资质；

(2)联合体各方签订联合体协议后，再以自己名义单独或以其他联合体成员的名义参加同一标段的投标；

(3)提交联合体各成员单位共同签订的联合体协议，没有明确牵头人及成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任。

(4)投标人组成联合体投标，但投标文件中未按规定附有联合体各方共同签署（不允许私章）盖章的投标协议书的；

10.1.2.14未按规定缴纳投标保证金的（投标保证金以代理机构保证金账号显示的结果为准）；

10.1.2.15投标单位在中山市建设工程企业管理和诚信平台公布的诚信评价等级不符合招标公告要求的；或投标单位未在中山市建设工程企业管理和诚信平台进行备案登记的。

10.1.2.16投标人以他人的名义投标或串通投标、弄虚作假、夸大内容投标的；

10.1.2.17投标文件未加盖单位公章，或无法定代表人或者代理人签名的；

10.1.2.18投标文件内容字迹模糊、无法辨认的；

10.1.2.19招标文件有规定，实质上符合招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的，评标委员会要求该投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，投标人拒绝澄清、说明或补正的；

10.1.2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的（招标文件另有规定除外）；

10.1.2.21投标文件不满足招标文件规定数量的，或投标文件的组成不符合招标文件规定；

10.1.2.22不符合招标公告中投标人资格要求的；或投标人名称与提交投标保证金时不一致的（有提供市场监督管理部门出具的相关变更证明的除外）。

10.1.2.23投标报价有算术错误的，评标委员会根据招标文件约定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的；

10.1.2.24不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

10.1.2.25投标报价汇总表没有依据本招标文件第八章《投标文件格式》提供格式填写，或没有按要求加盖投标人公章以及由法定代表人或代理人签名的；

10.1.2.26投标报价高于投标报价上限价的；

10.1.2.27投标报价汇总表中没有单列绿色施工安全防护措施费的；或投标人的安全防护、文明施工措施的报价低于招标文件公布的招标控制价中的绿色施工安全防护措施费用总额的；

10.1.2.30经济报价部分没有注册造价师（或造价员）签名或盖专用章的；

10.1.2.31未按《项目管理机构主要人员配置表》或招标文件要求提交齐全、合法、真实、有效的资料。

10.1.2.32投标人被列为“失信被执行人”的，或被列入“严重违法失信企业名单”的。

10.1.2.33 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。

10.1.2.34投标文件与原件不一致的。

10.1.2.35未提交“投标文件相关内容电子光盘”的。

10.1.2.36投标文件内缺少有效的法定代表人身份证明，或者投标文件由代理人签署但投标文件内未附有效的法定代表人身份证明及授权委托书的。

10.2投标报价上限价及绿色施工安全防护措施费

投标报价上限价：5945798.15元×（1-14%）=5113386.41元（四舍五入，保留两位小数）。

本工程绿色施工安全防护措施费为：373748.72  元（不含税），投标报价超出投标上限价的或绿色施工安全防护措施费小于本工程绿色施工安全防护措施费的作废标处理。

10.3投标报价警戒线值

投标报价警戒线值： 5945798.15元×（1-20%）= 4756638.52元（四舍五入，保留两位小数）。投标人的投标报价低于投标报价警戒值时，应主动在投标文件附上相关的分析依据、证明材料。相关的分析依据、证明材料另册与投标文件一起提交。

10.4招标控制价和承包标准

10.4.1招标控制价和承包标准

（1）招标控制价的编制见本工程招标控制价的编制说明。

（2）投标单位应按照施工图及招标文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照中介机构编制的该工程招标控制价（或工程量清单），并根据招标项目的特点，结合市场情况和自身竞争能力自行确定投标报价。投标单位的报价将被视为投标单位完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中标后，中标单位在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非承包人原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。

（3）设计变更：招标单位要求或同意变更时，承包价的调整按如下处理：合同价中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款；合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，根据变更工程的中介预算价×（1一承包人报价浮动率）确定单价（该中介预算价将由招标人委托有资质的工程造价咨询企业编制，并以此为准。）

承包人报价浮动率=（1-中标价格/招标控制价）*100%

（4）投标单位应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在投标报价中。投标单位应将施工风险系数等费用考虑入工程投标总报价中。

（5）由于施工需要，中标单位须对现有设计图纸作局部修改，须由设计单位、监理单位和招标单位同意，但所增加的工程费用由中标单位承担。

（6）投标单位的投标总价包含施工图纸及施工要求之全部内容，中标后不再调整。

（7）绿色施工安全防护措施费须按规定执行，在投标报价汇总表中单列，且包含在投标总价中，在报价中应注明：“本工程总造价X元，其中绿色施工安全防护措施费Y元”。

（8）本工程所用材料由承包单位组织采购，采购的主材品质需满足设计、国家有关技术标准。主要材料采购前应将生产厂商资质和样品、业绩等有关资料报经监理、招标人同意后方可采购。材料进场时承包单位应准备好有关质量证明向监理报验，经检查、复检试验合格后方可使用。

（9）工程价款支付

工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的80%支付工程款。工程至竣工验收合格，且竣工资料完整时支付至工程承包合同总价的80%，工程结算后付至工程结算价的97%，余款3%作为质量保修金，在壹年保修期满后一个月内支付（无息）。本合同所约定的合同价款已包含了税金，承包方应当在发包方付款前3日向发包方提供合法有效的发票，否则发包方有权顺延付款时间。

10.5《项目管理机构主要人员配置表》

| 序号 | 人员名称 | 人数 | 专业及级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 人 | 专业： 建筑工程 级别： 二级或以上注册建造师 (非广东省内企业，所提供的建造师证必须是一级资格) | 提供注册建造师证、安全生产考核合格证B证、身份证及社保证明复印件 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 专业： 建筑类 级别： 中级或以上职称 | 提供技术负责人职称证、聘书、身份证及社保证明复印件 |
| 3 | 安全员 | 1 人 |  | 提供安全生产考核合格证（C证）、身份证及社保证明的复印件 |

注：1、项目管理机构主要人员必须是投标申请人的员工。

- 拟投入本工程人员必须满足以上要求，其中一项不满足的，则评审不合格。

3、拟投入本工程人员的社保证明应为 2021 年11 月至 2022 年1月连续3个月的社保证明。

4、根据《注册建造师管理规定》注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人的规定。本项目投标人拟派出的项目负责人不能有其他在建项目（包括正在中标公示期内的项目），如果在国家行政机关或依法行使行政管理职权的单位或事业单位网站公告有其他在建项目，则应经招标人同意更换符合规定的项目负责人（不影响中标结果）。

5.人员配置需满足中山市住房和诚信建设局最新文件要求。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）      标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附件二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

(项目名称）        标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：               （签字）

年    月   日

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 初步评审 | 法定代表人证明书 | 具备有效的法定代表人证明书 |
|  |  | 授权代表身份证及授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 项目负责人的注册建造师证、身份证及安全生产考核合格证B证 | 具备有效的注册建造师证、身份证和安全生产考核合格证B证 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的 “资格条件” |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且签字盖章符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 承诺书 | 有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章，内容符合招标文件要求 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单及工程量清单计价”给出的范围、数量及要求 |
|  |  | 投标报价是否超出上限价 | 符合第五章规定 |
|  |  | 绿色施工安全防护措施费是否在报价总表中单列或是否低于招标控制价中绿色施工安全防护措施费总额。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 投标报价合理性 | 当投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，评标委员会可以认为该报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | 项目管理机构 | 符合第二章“投标人须知”第10.4 项规定 |
|  |  | 合同条款响应性 | 完全响应第四章合同条款 |
|  |  | 国家企业信用信息公示系统的企业信用信息公示报告（加盖公章） | 未被列入“严重违法失信企业名单”的。 |
|  |  | 《信用中国》网站的信用报告（加盖公章） | 未被列为“失信被执行人” |
| 经评审的最低投标价法评分标准（价格分30分，施工组织设计部分70分，满分100分） |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 投标报价的排序 | 在合格的投标报价中，按投标报价从小到大的顺序确定1、2、3......n名次（n为报价有效的投标单位数）。 |
| 2.2.2 |  | 中标候选人的确定 | 经初步评审合格有效的单位达到三家或以上时，则按投标报价排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人初步评审合格者不足3家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以诚信评价得分高的优先，诚信评价得分也相同的，则由评委随机确定排序。 |

1、评标方法

本次评标采用《关于进一步加强中山市工程建设项目招标投标管理的通知》中规定的评标办法及适用范围。

1.1评标委员会按照2.1.1款评审标准对投标人进行初步评审。

1.2对通过初步评审的投标文件根据本章第2.2.1款规定的评标办法进行评审。经初步评审合格有效的单位达到三家或以上时，则按投标报价排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。

2、开标评标程序

2.1 开标

主持人按下列程序进行开标：（诚信等级不符合招标公告要求的企业不能参加投标，评标现场由招标代理机构工作人员在中山市建设工程企业管理和诚信平台查询投标人的诚信等级等情况，投标人无需提供纸质证明材料。）

（l）招标人或招标代理接收纸质投标文件，投标人法定代表人或代理人到现场完成签到；

（2）招标人或招标代理宣布投标文件递交截止时间到（以开标室的时间为准），迟于此时间递交的投标文件不予接受；

（3）招标人或招标代理宣布开标纪律、开标人、唱标人、记录人、监标人、等有关人员姓名；

（4）招标人或招标代理检查现场递交投标文件的情况。即检查投标文件外包装的密封、签字、盖章是否符合招标文件要求。

（5）招标人或招标代理检查投标人的投标保证金的递交情况；

（6）工作组将经招标人代表、招标代理机构代表和投标人签名确认的符合性检查记录表递交评标委员会，并宣布符合性检查结果。

（7）工作组当众开启通过上述符合性检查的投标人的投标文件。

2.2 评标

2.2.1 评标程序表

| 序号 | 时 间 | 评标方法 及程序 | 工 作 程 序 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序1 | 对投标文件进行初步审查 | 对投标文件按照第三章《评标办法前附表》2.1.1要求进行审查。初步审查有效的单位少于3家的，招标流标。 | 评标委员会 |
|  |  |  | 通知初步评审不合格单位，未通过初步审查的原因 | 工作组 |
| 3 | 程序2 | 对通过初步审查的投标单位进行价格评审 | 按照第三章《评标办法前附表》2.2.1条款 | 评标委员会 |
| 4 | 程序3 | 中标候选人的确定 | 按照第三章《评标办法前附表》2.2.2条款确定中标候选人。 | 评标委员会 |

备注：1、开标由招标人及其委托的招标代理机构主持，工作组由招标人或其委托的招标代理机构共同组成。

2、招标代理机构人员不能同时担任招标人代表。

2.2.2 评标准备

（1）评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应完成签到以证明其出席。

（2）评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

（3）熟悉文件资料

评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.2.3  初步评审

（1）评标委员会依据本章第2.1 款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作评审不合格。

（2） 投标人有以下情形之一的，其投标不予受理或作废标处理：

详见第二章“投标人须知”第10.1款。

（3）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（小写金额与合计价一致的除外）

2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2.5  详细评审

（1）投标报价评审：评标委员会按本章第2.2 款规定对投标报价进行评审，确定各投标人投标报价排名。在合格的投标报价中，按投标报价从小到大的顺序确定1、2、3......n名次（n为报价有效的投标单位数）。

（2）经初步评审合格有效的单位达到三家或以上时，则按投标报价排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。

2.2.6 投标文件的澄清和补正

（1） 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

（4）投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

2.2.7  评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标办法推荐中标候选人。

评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

2.3特殊情况的处置程序

2.3.1关于评标活动暂停

（1）1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

（2）发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

（3）有关暂停、终止或重启电子招标投标的规定详见《关于试行中山市房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标的通知》（中建通[2012]8号）。

2.3.2关于评标中途更换评标委员会成员

（1）除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（2）退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

2.3.3记名投票

在评标环节中，如遇争议部分需评标委员会做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

工程

施工合同书

甲方（发包方）：中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司

乙方（承包方）：

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合工程特点，在保质量、保安全、保工期的前提下，甲方将中山市三乡镇嘉宝第三幼儿园工程发包给乙方组织施工。双方经充分协商一致，订立本合同：

一、工程概况

（一）工程名称：    工程

（二）工程地点：中山市三乡镇       （地址：三乡镇         ）

（三）工程内容及做法：详见附件《施工图纸》及《中介预算书》【《施工图纸》和《中介预算书》作为本合同附件】。

（四）工程承包方式：总价包干

（五）合同价款：          元（大写：      元）

二、工程施工工期：

1、施工工期：共 100 个日历天；   年   月   日工程开工，    年   月   日工程竣工 [（含雨天、法定节假日，含工程竣工验收合格并交付使用）；工程开工日期以甲方《开工通知书》所载日期为准，竣工以《工程竣工验收合格证》所载日期为准]。

2、工程进度要求：

进度计划表（详见附件）。

- 工期违约责任：

1)如因承包人原因未能在规定的时间节点完成工程进度，每延误一天赔偿3万元人民币，在工程款支付时直接扣除，若总工期未出现延误，所扣除的赔偿款在工程结算时补回。经发包人两次书面发函要求整改后仍未按发包方要求整改，造成项目滞后进度计划节点30天的，发包方有权单方面终止合同，并没收承包方的履约保证金，承包方所完成的合格工程量按50%予以结算（未完成部分或验收不合格部分的工程不予结算），承包方应在收到发包方终止合同通知书后7天内提交工程结算申请（逾期提交按弃权处理），并应在终止合同后十天内清退出场，逾期清退出场的，发包方可要求承包方按5万元/天进行赔偿。该违约金发包方可以从乙方应得的工程进度款、结算款或履约保证金中直接扣除。

2)若因承包人原因导致本工程未按照总进度计划中的工程竣工时间竣工的，从超出之日起，每延期1天，发包方可计扣乙方违约金人民币3万元/天；该违约金发包人可以从乙方应得的工程进度款、结算款或履约保证金中直接扣除。

- 工期顺延：

因以下原因造成工期延误，经发包方确认工期相应顺延：

- 发包方未能按条款的约定提供图纸及开工条件；

- 发包方未能按约定日期支付工程款；

- 发包方未能按合同约定提供所需指令、批准等，导致施工不能正常进行；

- 设计变更和工程量增加；

- 一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

- 不可抗力；

- 发包方同意工期顺延的其他情况。

承包方在以上情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包方提出报告。发包方在收到报告后7天内予以确认，逾期不确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

5、本合同工程凡需要承包方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安监等手续，承包方应在发包方提供有关手续后10日内（资料齐备情况下）办妥交给发包方。

- 工程合同价款和支付（中标总价：    元）：

(一)、工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的80%支付工程款。工程至竣工验收合格，且竣工资料完整时支付至工程承包合同总价的80%，工程结算后付至工程结算价的97%，余款3%作为质量保修金，在壹年保修期满后一个月内支付（无息）。本合同所约定的合同价款已包含了税金，承包方应当在发包方付款前3日向发包方提供合法有效的发票，否则发包方有权顺延付款时间。

（二）、工人工资支付：本工程所支付的工程款必须优先用于支付工人工资，如发生非发包方原因而引起的工人工资纠纷或由此引发群体性事件，而被政府主管部门干预，视为承包方违约，发包方有权直接支付工资给承包方所属工人，并在工程款中扣除，承包方应赔偿因此而给发包方造成的一切损失（包含但不限于诉讼费、保全费、律师费、评估费、差旅费、审计费等），并每发生一次承包人支付5万元违约金。如果因发包方未按合同约定支付工程款时承包方免除本条违约责任。

根据《广东省工资支付条例》、《中山市住房和城乡建设局关于更新使用<建设工程工人工资支付分账管理制度承诺书>的通知》（中建通〔2019〕25号）、《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》（粤人规〔2018〕14号）有关规定，建设工程领域工人工资支付实行专用账户管理，具体如下：

1）当月80%工程进度价款包含该阶段100%工人工资，工程完工后的80%进度价款包含100%的工人工资。乙方在申请工程进度价款时，需提交两份请款单，一份请款单为该阶段100%工人工资，该部分请款将支付至工资专户，另一份请款单为该阶段80%工程进度价款扣减该阶段100%工人工资后剩余的工程进度价款。乙方必须按规定制作请款单，否则甲方有权不接受请款；

2）承包人在项目所在地（中山市行政区域）银行设立工资专户，专门用于发放作业工人工资。承包人须在取得施工许可证后25个自然日内将工人工资支付专用账户开户证明文件提交至代建办工程项目负责人。

3）发包人按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户；

4）承包人在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办；

5）承包人通过工资专户将工资按时足额发放至作业工人工资卡；

6）承包人建立用工管理台账，真实准确记录作业工人名册、入职登记、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并在工程竣工且作业工人工资全部结清后至少保存2年；

7）工资专户内资金少于作业工人当期应发工资总额的，承包人在15日内补足；

8）承包人在分包合同中明确约定分包企业设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项。承包人需按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包企业的工资专户；

9）承包人需对分包企业工人工资支付情况进行监督，并及时协调解决工人工资发放中存在的问题；

10）承包人未按照合同约定及时拨付作业工人工资款或结清工程款，致使分包企业拖欠分包项目作业工人工资的，先行垫付工人工资；

11）因建设项目违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人，发生拖欠工资的，由违法分包方、转包方先行垫付作业工人工资。

四、工程质量要求：

1、本工程施工质量验收标准为：合格；承包方应严格按照施工图纸及国家现行规范的要求进行施工，工程质量应符合《建筑工程质量施工验收规范》的要求，所有的分项分部工程及整体工程竣工验收均应达到中山市质监部门合格工程验收标准；否则发包方有权要求承包方支付违约金5000元/次（违约金在工程进度款支付或结算支付时直接扣除）。

2、因承包方施工质量达不到合同要求，不符合设计要求或质量不合格者，乙方应予拆除或重新施工直至达到合同约定标准，拆除及重新施工费用、造成后续相关工程返工费用及导致甲方的一切经济损失均由乙方承担，工期不予顺延。重新施工后再次验收不合格，发包方有权解除本合同，承包方需配合甲方及新施工方进行修复或施工，承包方应承担新施工方修复或施工的费用，工程款待新施工方完成施工并验收完毕后一并结算（承包方未完成部分及质量不合格部分不予结算）。发包方因此遭受的其他实际损失（包含但不限于返工费、修复费、诉讼费、保全费、律师费、评估费、差旅费、审计费等），承包方负责赔偿。否则，发包方有权拒绝与乙方结算并拒绝支付承包方工程款。

3、承包方应严格按图、按已审批的施工方案及按相关规范进行施工，严格执行工序报验制度，严禁未报验或验收不合格进行下道工序的施工；如有违反承包方须按2万元/次对发包方进行赔偿（赔偿款在进度款中扣除），并对未报验或者未验收合格后施工的工程不予确认，所产生的的返工费和延误工期概由承包方承担。

4、承包人应严格按照国家颁布的现行施工规范及操作规程施工，接受监理公司及发包人工程管理人员的监理和指导，积极配合发包方和监理人员的管理工作；发包人代表及监理人员对承包人工程质量达不到要求的部位，可以发出监理工程通知单，如果承包人仍未按要求在规定时限内整改则可发出局部暂停通知，在此情况下视为承包方违约，此时发包方有权要求承包方每次赔偿1万元（赔偿款在进度款中扣除），相应责任由承包人负全责。

5、承包方设备及材料采购时尽量在参考品牌内选取购买，如选取参考品牌外设备及材料的，必须选择优于参考品牌的产品，并且在采购前10天将样品及价格送发包方代表确认后方可采购使用。结算时以实际采购的设备及材料品牌进行结算，当实际采购设备及材料（含设备安装）价格低于投标文件设备及材料中标单价时，以实际采购设备及材料（含设备安装）价格进行结算，当实际采购设备及材料（含设备安装）价格高于投标文件设备及材料中标单价时，按投标文件设备及材料中标单价结算。

6、属于保修范围内容的项目，承包方应当接到发包方通知起7天内派人保修，承包方不在约定的时间内派人保修的，则视为承包人拒绝返修，发包人有权委托第三方进行维修，保修金从质保金中双倍扣回，不足部分由乙方承担，且乙方还须承担甲方为实现债权所产生的一切费用（包含但不限于诉讼费、保全费、律师费、评估费、差旅费、审计费等）。发生紧急抢修事故的，承包方应在接到事故通知1个小时内到达事故现场进行抢修。

五、工程安全文明施工：

1、工程的整个施工过程必须达到广东省（或中山市）规定安全文明工地“合格”标准；如不能达到，则视为违约，每次发现发包方有权要求承包方赔偿10万元/次（赔偿款在工程结算时直接扣除）。经发包方通知整改后仍整改不合格的，发包人有权单方面终止合同，并没收承包方的履约保证金，承包方所完成的合格工程量按50%予以结算（未完成部分或验收不合格部分的工程不予结算），承包方应在收到发包方终止合同通知书后7天内提交工程结算申请（逾期提交按弃权处理），并应在终止合同后十天内清退出场，逾期清退出场的，发包方可要求承包方按5万元/天进行赔偿。

2、承包方所有进入施工现场的人员必须严格遵守国家《安全文明施工规范》的各项规定；严禁违规进行工程施工。

3、从事相关工作时，应具备该工作的相关资质，比如从事水电安装时，必须具备相关资质，如电工证、高空作业资格证等，消除事故隐患，坚决杜绝安全事故。施工期间所造成的一切人员事故责任均由乙方承担，如因此导致甲方被追究责任的，甲方有权在承担责任后向乙方追偿全部甲方已赔偿损失（包含但不限于向第三人垫付的费用、赔偿的费用、诉讼费、保全费、律师费、保函费、差旅费等）。

4、乙方应按规定时间施工作业不得扰民，并及时张贴或公示工程警示标语或开启警示灯。安排特定人员负责监督维护施工现场的日常安全。因乙方原因产生的工程事故，乙方自负其责。

5、本项目由承包人总承包，负责对整个建设工程的安全、质量、进度、文明施工、分包单位进行统一计划、控制、协调管理等工作；负责办理竣工验收资料的统一整理归档及竣工验收、材料送检（各专业分包单位完成各自分包工程送检验收工作并将完整竣工资料统一交承包人）、资料交档案馆至获得中山市住建局颁发的《中山市建设工程竣工验收备案登记表》交发包人止。

6、为确保文明施工，乙方应派人随时将乙方施工区域和生活区域内的垃圾、材料清扫和整理。若乙方不配合甲方，甲方将另行安排，其费用从乙方的工程款中扣除。

7、乙方应对所属工人的安全生产与安全行为负责，做好现场的安全防护工作，凡进入工地施工人员必须带安全帽（统一为黄色或红色）并统一穿戴反光背心，安全帽及反光背心由乙方统一采购，实际采购费用由乙方承担，乙方责任的一切事故均由乙方自行负责。

8、安全生产和文明施工：

1）承包人建立健全安全生产责任制度，健全安全生产管理机构及管理体系，并做好三级安全教育，确保施工安全。如发生承包人未按相关规定要求执行而导致重大安全事故，除承担全部损失外，还应向发包方支付违约金10万元。

2）承包人应加强安全生产和文明施工现场管理，按照国家、广东省和中山市有关安全和文明施工管理规定组织施工，如因管理不善影响周围环境等而导致受相关部门处罚或其他单位、个人投诉、索赔，其费用和工期延期概由承包方承担，并视为承包人违约，每次支付违约金5000元。

六、各方关系

1、甲乙双方属于建设工程合同关系，乙方在施工过程中造成自身、第三人及乙方所聘请人员等人身、财产损害的，由乙方全权负责。造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方所有的损失（包含但不限于向第三人赔偿的费用、甲方因此产生的诉讼费、保全费、律师费、保函费、差旅费等），并按照本合同第五条第1款约定处理。

2、与第三方纠纷

（1）乙方施工期间，应妥善处理好与员工、业务关联单位的纠纷，由其独立承担有关纠纷的法律责任并保证甲方不因其纠纷而被追究任何责任；

（2）若因乙方与第三方的纠纷而导致甲方须担责的，则乙方同意甲方有权将甲方应付乙方的工程款等款项直接折抵给甲方以赔偿甲方的担责损失；

（3）乙方聘请的工人工资、社保、人身伤害等法律责任或纠纷均由乙方自行承担，与甲方无关；

（4）乙方应于本合同签订之日，提供工程技术施工人员的花名册（应含姓名，身份证号码，施工工种等）及技术资质证书复印件，并确保提供资料的真实性。

（5）乙方应为本合同所涉及的全部技术及施工人员、重大机械设备购买保险，并与进场日前7日向甲方提交保单原件及复印件。乙方人员在施工过程中造成本方或他方的人身伤害或财产损害，应自行承担相应责任。如甲方因此遭受责任损失，有权向乙方追偿。

七、联系方式：

1、甲方指定项目联系人为：        ；联系地址：                       ；联系电话：                ，负责跟进项目有关情况；乙方指定项目联系人为：             ；联系地址：                         ；联系电话：                    ，负责跟进项目有关情况；如联第人、联系地址、联系电话有变更，变更方须于变更之日起三个工作日内书面告知对方，否则视为原信息继续有效。

2、乙方承诺中标通知书发出3天内派代表与招标人联系，商讨合同签订事宜，并在中标通知书发出7个日历天内提交完成签字盖章的合同，签订合同后5个日历天内按照招标人要求提供报建资料。否则招标人有权取消其中标资格，同时提交给中山市住房和城乡建设局进行诚信惩戒处理。

3、一方给另一方的通知、文件或诉讼、仲裁文书通过本合同载明传真、电子邮箱送达的，一方系统显示发送成功时视为送达之日，按本合同载明送达地址邮寄（包括特快专递），无论何人签收，视均视为送达，通知、文件或诉讼、仲裁文书不管何种原因被退回的（包括但不限于对方拒绝签收），退回之日视为送达之日。

八、 合同解除

1.经发包方、承包方双方协商一致，也可以解除本合同。

2.当承包方擅自将其承包的全部或部分工程转包给他人或肢解后以分包的名义分别转包给他人,视为违约，应向发包方支付合同金额的20%作为违约金（违约金在工程款支付时扣除），发包方有权解除本合同，视情节追究承包方企业法人责任，并承担相应的损失（包含但不限于诉讼费、保全费、律师费、保函费、评估费、差旅费、审计费等）。

3.因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除本协议。

4.甲乙双方中任何一方按合同约定或者法定条件单方提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知书，并在正式发出解除合同通知书前7天告知对方。正式合同解除通知书到达对方时合同解除。

5.合同解除后，承包方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护，并在十日内向发包方完成移交工作。发包方应为承包方的撤出提供必要条件，承包方应按发包方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。承包方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。已完工程价款在承包方根据甲方要求完全撤出施工现场并办理完决算手续后支付。

6.发包方不支付承包方因撤出施工现场所发生的费用。已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，并承担相应损失。

7.承包方退场条款：

（1）无论何种原因导致合同解除的，为保证工程项目的顺利完工并交付使用，保证双方纠纷的顺利解决，承包方均应在合同解除达成协议或解除合同通知送达之日起10日内完成全部人员、机器设备撤场，并负责及时清理建筑垃圾。如承包方延期撤场，逾期一日承包方按每日5万元向发包方支付违约金，同时甲方有权请求相关行政部门人员清理场地内乙方人员，并将乙方物品视为遗弃物进行处理。

（2）承包方在履行本协议过程中，无论以何种理由起诉发包方，发包方为保证工程的顺利完工和交付使用，以及为维护社会稳定，均可要求承包方立即退场，退场办法按上述规定办理。

8.发包方依照法律规定和合同约定行使合同解除权时，承包方投入施工的工程费用，按所完成的合格工程量按50%予以结算支付（未完成部分或者未验收合格的工程均不予结算）；

9.因承包方违约造成合同解除(如承包方公司内部民工闹事造成不良社会影响、因承包方原因延误工程关键工期、承包方不能按约定实现合同承诺等)，应赔偿发包方一切经济损失（包含但不限于诉讼费、保全费、律师费、保函费、评估费、差旅费、审计费等），并按上述退场条款的约定退场。）

10.甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先应加强联系友好协商，协商不成时，任何一方有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、 合同价款：

#### 本工程为总价包干工程。本合同单价在合同执行期间，无论工程量及市场材料如何波动，合同总价均不作调整（除发包人明确书面提出修改项或者明确增加项以外）。乙方保证总价包干包含的总工程量是全面和完整的，不得以图纸矛盾或细节不清以及明显可知的工序中必然含有的工作而加价。

十、其他约定：

1、承包方施工中有需发包方解决的问题，承包方应提前通知发包方。

2、承包方对本工程保质量、保安全、保工期；所引发的相关质量、安全、工期问题概由承包方全部负责。

3、发包方有权随时调阅承包方施工进度记录、工程款支出情况、材料采购使用记录、施工人员保险购买及工资发放资料等原始文件，并有权根据需要复印、借阅。承包方应无条件积极配合。

4、承包方应购买意外保险（保险费用由承包方负责），并妥善处理劳资关系，履行安全文明施工责任。因发生劳资纠纷、安全事故等事件的，承包方应积极主动处理，并承担赔偿责任、工期延误责任。若发包方因此而被第三人追偿的，发包方有权就给付第三人的款项及因此而支付的合理费用（包含但不限于诉讼费、保全费、律师费、评估费、保函费、 差旅费、审计费等）向承包方追偿。

5、若因乙方与第三方的纠纷而导致甲方须承担责任的，则乙方同意甲方有权将甲方应付乙方的工程款等款项直接折抵给甲方以赔偿甲方损失，不足部分，由乙方负责。

6、承包人在施工过程中不得使用海沙及不合格产品，如有违反需无条件拆除重新施工，工期不顺延，承担因返工造成的费用和责任，并扣罚本项目工程总造价的2%。

7、承包人拟投入本项目的投标文件中承诺的管理人员施工报建前不得擅自更换，否则作弃标处理；经发包人同意更换的，项目负责人按每次计扣承包人违约金人民币20万元，变更投标文件承诺的其他管理人员按每次计扣承包人违约金人民币5万元。施工报建后，因乙方原因申请变更人员须经发包人同意，项目负责人按每次计扣承包人违约金人民币10万元；变更投标文件承诺的其他管理人员按每次计扣承包人违约金人民币2万元。

8、承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包单位人员在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

2）为施工场地内的自有施工设备、采购进场的材料和工程设备等办理保险。

3）保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

十一、合同管理约定：

1、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

3、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

4、发包人对承包人分包工程的同意或批准并不免除承包人合同规定的任何责任和义务。

5、承包人必须以直属施工队伍施工，不得转包及使用挂靠施工队，一经发现，发包人有权终止合同并由承包人承担违约责任，因此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。

6、若因乙方无理停工，或违反本合同的有关条款，甲方有权终止合同，甲方将以乙方已施工合格工程量的50%结算给乙方，余下部分作为补偿因终止合同而造成甲方的损失，另乙方必须无条件退场。

7、如果出现违法分包转包的情况（合同另有规定除外），监理人有权拒绝验收和计量，发包人有权拒绝支付工程款，并处违约金100万元，同时解除合同，并没收履约保证金。

十二、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方肆份。

本协议书自签订之日起生效，工程保修期满后失效；本协议未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。本协议书与已签订的《广东省建设工程标准施工合同》内容有差异时，以本协议书为准；本协议书与《招投标文件》内容有差异时，以《招投标文件》为准；本协议书与《广东省建设工程标准施工合同》、《招投标文件》具有同等的法律效力。

发包方（章）：　　　　　　　　 承包方（章）：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿　　 　       地址：＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿　            法定代表人：＿＿＿＿＿

电    话：＿＿＿＿＿＿　            电    话：＿＿＿＿＿＿

传    真：＿＿＿＿＿　　　          传    真：＿＿＿＿＿＿

开户银行：＿＿＿＿＿＿　　　　      开户银行：＿＿＿＿＿＿

帐   号：＿＿＿＿＿＿＿　　　       帐    号：＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿　　　　       邮政编码：＿＿＿＿＿＿

订日期：2022年   月   日

附件：进度表

# 第五章 工程量清单及工程量清单计价

1、一般规定

1.1采用工程量清单及工程量清单计价的应遵循有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定。

2、工程量清单说明

2.1工程量清单由 中山市中宏工程造价咨询有限公司 编制，其准确性和完整性由招标人负责。

2.2 本工程量清单的主要编制依据包括但不限于下列内容：

2.2.1、计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《广东省建设工程计价依据》（2018）；

2.2.2、计价定额执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）；

（1）人工费按中建通（2019）48号文件定额动态人工系数调整；

（2）税率按粤建办函[2019]193号文有关规定，增值税税率按9%计取；

（3）绿色施工安全防护措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基数，系数按相关规定计算；

（4）本工程包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基数，包干内容按定额规定；

（5）参考《中山市建设工程造价信息网》公布的2021年11月份市场价格及周边市场综合价进行计算。

(6)由广东鸿宇建筑与工程设计有限公司设计的《中山市嘉宝第三幼儿园装修工程》电子版图纸计算。2.3 本工程量清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、技术标准和要求、图纸及有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单标明的工程量是投标报价的共同基础。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 补充的工程量清单已按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的要求编制。其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容的说明如下：   /

2.6、分部分项工程量清单（包括可采用分部分项工程量清单方式编制的可以计算工程量的措施项目）已公布项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。（公布的项目特征为项目的主要特征或工作内容，次要的特征或工作内容虽未具体说明，但均已考虑在内）

2.7 暂列金额的数量及有关说明：                     /

2.8 计日工的数量及有关说明：                  /

2.9 暂估价的内容、数量及有关说明：                   /

2.10 其他需要说明的事项：   （工程量清单编制说明中重要的内容可在此说明）

3、招标控制价说明

3.1招标控制价由  中山市中宏工程造价咨询有限公司 编制。

3.2招标控制价主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、招标文件（含工程量清单）及有关要求

（4）、广东省建设工程计价规程、计价依据及有关计价规定

（5）、建设工程施工设计文件

（6）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（7）、工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有的，参考市场价。或招标人能提供可信、有依据的材料单价。

（8）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（9）、其他依据：     /

3.3 招标控制价应单独公布绿色施工安全防护措施费用。

3.4招标人在开标前至少提前3日将招标项目的招标控制价总价、分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及投标控制价的上限及警戒值通知所有投标人。对涉及有价格调整的材料须列明细清单。

3.5其他需要说明的事项：   /

4 投标报价上限价说明

4.1 投标报价上限价根据《关于加强政府投资建设工程项目施工招标投标管理的通知》（中府【2009】138号文）的有关规定及建设行政主管部门公布的“政府投资建设工程项目施工招标投标报价上限及警戒值一览表”设置。

4.2 招标人在开标前至少提前3日将投标报价上限价通知所有投标人。

5、工程量清单投标报价说明

5.1 工程量清单投标报价应按3.7.3的要求签字盖章，并由投标人的造价师（造价员）编制、签字并盖专用章；或委托具有相应资质的工程造价咨询公司编制、签字并盖专用章。（适用于纸质标书）

5.2 每一个工程量清单须填入单价和合价，且只允许有一个报价。若没有填入单价和合价的，视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.3 分部分项工程量清单、措施项目清单的单价或金额应包括所需的人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及招标文件和第四章“合同条款及格式”约定的风险内容及其范围（幅度）。

5.4绿色施工安全防护措施费用应按国家或省、市建设主管部门的规定计价且不得低于招标人公布的绿色施工安全防护措施费用。

5.5 规费和税金应按国家或省、市相关部门的规定计价。

5.6 投标报价的明细程度应至综合单价分析表。

5.7投标报价应包括材料价格明细表或按招标文件的要求提供相应的材料价格表。

6、其他说明

6.1 工程量清单计价表格组成及格式按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的规定选用（须与招标文件同时发出）。

# 第六章 图纸

（另     册）

# 第七章 技术标准和要求

（按设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

# 第八章 投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）              招标

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托授权代表：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“资格标”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其委托授权代表签字。

目  录

- 有效法定代表人证明书；

- 授权代表身份证及授权委托书（授权代表参加投标的提供）；

- 有效的营业执照正本或副本；

- 资质证书；

- 安全生产许可证（如安全生产许可证为电子证书，提供含有行政审批部门专用章电子签章及二维码的安全生产许可证文件）；

- 投标报价汇总表（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

- 已标价工程量清单

- 承诺书；

- 《项目管理机构主要人员配置表》；

- 合同条款响应表

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

- 《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

- 国家企业信用信息公示系统的企业信用信息公示报告（加盖公章）

- 法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           身份证号码：       性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

- 授权委托书

致：（招标人全称）

委托人：

法定代表人：

受托人（授权代表）姓名：

身份证号码：

现委托上列受委托人在                     中，作为我方代理人（授权代表）。

代理人（授权代表）        的代理权限为：以我单位的名义参与投标、开标、评标活动，参加项目协商、谈判，负责提供、签署、确认与上述一切有关的文书资料以及执行一切有关的事项，相关法律后果由我单位承担。

委托期限：    年  月  日 至     年  月  日（委托期限建议不少于投标有效期。）

代理人无转委托权。

附：受托人(授权代表)身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人（授权代表）：                    （签字）

身份证号码：

- 有效的营业执照正本或副本

- 资质证书

- 安全生产许可证

- 投标报价汇总表

（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

投标报价汇总表

（适用于纸质标书）

招标人（建设单位）：

工程名称：

投标总价（含税价）：（小写）人民币                             元

（大写）人民币                             元

上述报价已经包含绿色施工安全防护措施费。

（1）绿色施工安全防护措施费（不含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效绿色施工安全防护措施费报价大于或等于答疑时公布的招标控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“投标总价”由    项分项工程投标价组成，分别如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 投标价（元） | 绿色施工安全防护措施费（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（即“投标总价” ） |  |  |  |

投标单位：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

日    期：

- 已标价工程量清单

- 承  诺  书

（招标人）               ：

根据            项目名称                        招标文件、招标答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照招标文件精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、施工工期：      日历天

2、工程质量： 合格

3、施工安全：

4、文明施工：

5、投标有效期：    天

6、投标保证金：    元

7、投标文件中拟投入的项目管理机构主要人员全部到位，且施工报建前不变更拟投入的相关人员，此外，保证中标后投入本项目的其他施工现场管理人员均符合施工报建要求，否则视同违约。具体违约条款如下：（1）若经招标人同意变更的，项目负责人每人次支付违约金    万元，其他管理人员每人次支付违约金    万元，违约金从我公司的工程费中扣除；（2）若擅自变更，未签订合同的，视为我公司弃标，若签订合同的，招标人有权终止合同。

（保证严格按照相关政策要求，在项目施工现场安装使用“中山市招投标项目施工现场诚信管理系统”，其费用包含在投标报价中。保证按投标文件承诺的项目负责人及项目管理班子人员投入到本项目施工现场，接受行政主管部门对该项目施工现场主要工作人员的考勤情况进行监督，并据此进行诚信管理。）（达到标准的项目执行，未达到标准的项目不需要执行）

8、拟投入本项目的机械设备：

（保证按投标文件承诺的机械设备投入到本项目的施工现场，否则作不良行为处理。）

9、技术标准和要求：

（保证按招标文件的技术标准和要求完成本项目，否则作不良行为处理。）

10、分包企业需经招标人同意并满足前附表要求（该条款仅适用允许分包的项目）。

11、承诺营业执照、资质证书、安全生产许可证及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，将承担由此产生的一切责任，愿意接受中山市建设行政主管部门诚信扣分、退出中山建筑市场、招标人没收投标保证金，并接受相关法律法规的处罚。

12、承诺我公司未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人以及未在国家企业信用信息公示系统被列为“严重违法失信企业名单”。

#### 13、如果我方中标，我司将严格执行《关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知》（粤人社规[2018]14号）有关工人工资管理的规定。

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或代理人) (签字) ：

项目负责人：

技术负责人：

日   期：

- 项目管理机构主要人员配置表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 |  |

项目负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证（ B证）、第二代身份证和社保证明的复印件；技术负责人应附职称证、聘书、第二代身份证和社保证明的复印件；安全员附安全生产考核合格证（C证）、第二代身份证及社保证明的复印件。复印件需加盖单位公章。

十、合同条款响应表

| 序号 | 合同条款要求（内容提要） | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人对招标文件合同条款按上表要求进行填写。

2.如果完全响应合同条款，此表填写完全响应，此时将被视为完全响应招标文件中所给出全部合同条款。

（此表可延长）

投标单位：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

日    期：

十一、投标人须知前附表规定的其他材料

十二、《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

十三、国家企业信用信息公示系统的企业信用信息公示报告（加盖公章）